## Slide 1: 上周计划
整理数据结果
分析FP、TP、BF
尝试微调加入不能揭露bug的数据，包括unit_test生成和oracle生成（我觉得需要讨论）

## Slide 2: 本周工作
整理数据
  已将目前已有实验结果整理到同一个可筛选Excel中

## Slide 3: 本周工作
分析TP结果
  测试method内容与bug report不一致，应该是NaN和NaN比较，但是method里是不同类型的0进行比较（而且prompt中也看不出这个bug，JxPath-9；Time-2：应该为NullPointerException导致的bug，Closure-28同样不能从Prompt中看出来，生成的Prompt过于简单了）

## Slide 4: 本周工作
分析TP结果
  Math-63的bug是NaN与NaN比较会返回True，这里assertFalse与evosuite原先的oracle assertTrue相反，可以揭露bug。
  Math-96的bug是浮点数的精度导致的bug，这里应该是cos计算导致的精度问题（prompt中没有cos实现）。

## Slide 5: 本周工作
分析TP结果
  6个TP所找到的5个bug，仅有Math的2个bug是我看出来了的。其他bug从test method上看测试内容也与bug无关，甚至没有使用到相关的focal methods，感觉可能是误打误撞揭露出了bug，也可能是我不太熟悉这些project，没有看出来其中的bug

## Slide 6: 本周工作
分析FP结果
  以Math-79为例，assert值错误或者是根本没有使用出现bug的方法（Prompt中有提供，但未使用，distance(args)）
  或者LLM推测的assert与evosuite生成内容一致，但是测试结果确实是FP，

## Slide 7: 本周工作
分析FP结果
  对于Math-79而言，bug看得出来（dp*dp导致sum溢出），但是只生成test oracle的话，好像就算是看出来了bug也无济于事，test prefix都是evosuite生成的，而evosuite没有生成相关的test prefix，LLM也没有办法产生能够揭露bug的oracle。

## Slide 8: 本周工作
分析BF结果
  同样在Math-79下，发现有一个test method和evosuite生成内容几乎一致，但是编译不通过，推测是因为目前的测试流程为： 1.找到distance方法所在文件；2.将测试方法放入其中；3.运行defects4j脚本进行测试。
  以上方法在unit test中确实可以提高编译成功率，但是在生成test oracle这里时，我觉得应该可以直接 利用evosuite生成的文件进行 测试，而不需要放入其他文件。 1.备份后修改evosutie生成的文件， 保留相关测试方法；2.运行 defects4j脚本进行测试

## Slide 9: 本周工作
分析BF结果
  Math-79大多数BF基本上是在调用assertFalse时出现cannot find symbol，而在其他bug中倒不一定，应该为Math-79的focal class的问题
  在Math-80中，存在情况：生成的内容不是assert，而是其他statement，新statement调用methods出错导致BF
  Unit test中还会因为生成的内容较多，超过设置的最大输出token导致BF

## Slide 10: 下周计划
尝试微调加入不能揭露bug的数据（看服务器资源）
尝试修改oracle test的测试运行流程，提高BSR，观察提高BSR后的运行结果（yes）
ICSE new idea短文
读论文